技术服务需求书

- 项目说明

《首都博物馆》APP在所获得观众体验反馈数据的基础上，2021年计划完成12件套文物的数字化展示制作，届时首博最为重要的36件珍品将全部以数字三维形式进行展示，并进行分级知识解读；项目选取重点出版物12本进行数字化编辑加工成电子书上线，其中三本将制作成交互式阅读方式，提升阅读体验，增加趣味性和知识性，还将力争今年最新出版物与纸质版同期上线。除移动设备端外，今年还将增加两台固定展示设备，放在博物馆开放区域，供观众阅读体验，了解更多文物、图书和展览的信息。

此项目作为博物馆知识传播和公益性的延伸，以为读者提供最新最快的图书信息动态和内容，增强博物馆阅读体验的文化底蕴和品质为己任，为热爱博物馆和热爱图书的人群提供更加丰富的文化体验，逐步打造成首博的阅读品牌。

- 项目内容

首博线上平台（IOS、Android和H5）用户界面的视觉设计、 UI的设计和优化及用户体验交互式设计UE的设计和优化;数字展览图录线上展示制作; 重点文物三维内容采集与3D数据拓扑（包含特定成像设备使用费）以及数字化展示设计; IOS和安卓客户端升级 及发布、技术维护; 微信H5及发布、技术维护;服务器端更新和维护; 重点文物的AR展示。租赁两套安卓操作系统的展示设备。

- 详细要求

- 线上多平台（IOS、Android和H5）整体界面优化调整升级

主界面及多个二级页面的UI设计优化更新、用户体验及交互设计优化。启动页调整为动态效果，四个主页面卡片从静态调整为动态效果，百宝阁二级页面整体设计升级以展示更多精品文物，提升App的视觉体验。

- 藏书馆线上展示内容增加及内容更新

1.新增数字书籍：增加9本数字书籍，保留图书的原汁原味，在移动端也能看到精美的原装书籍内容。将书籍转换为线上阅读文件，保留原排版不变的情况下，在功能上支持目录跳转、图片的缩放和轮播、分享、横屏对页翻阅、内容搜索、全书放大和缩小查看、标签等功能。

2.新增交互式精品书籍：增加3本精品书籍，全书重新排版以提升书籍在App中的阅读体验，让书在移动端“活起来”。实现图片轮播、定制化目录、书内链接跳转、音视频播放（如果有的话）、精美图片放大查看等功能。

- 百宝阁线上展示内容增加及功能更新

1.文物三维内容采集与3D数据拓扑（包含特定成像设备使用费）：12件套器物720度高精度扫描，对三维数据精细建模高模拓扑成低模，并生成输出贴图。赋予相应贴图通道及图片拍照用于三维建模，以及文物展示相关界面设计。

2.新增一键分享功能：在文物展示三级页面增加一键分享功能按钮，用户可以一键分享应用到多媒体平台或将当前画面截屏下载到本地。

3.概述部分界面优化调整及内容增加：至少12件套新文物在概述部分增加扩展知识内容，并设计新的相关页面以提升整体的流畅度和美观度，增加用户的阅读兴趣。

4.适配调整：增加最新机型的适配，解决应用在部分机型上过长或过短的问题，在不同屏幕尺寸下都有较好的体验。

- 展览集线上展示内容增加及内容更新

增加后台编辑模版：可视化模版定制，可以动态调整展览顺序，实时发布展览及撤展，展览信息更及时的传递到用户的手中。

- 互动区内容更新

1.图集功能优化：特殊节日期间更新至少5个相关图集（两个较为复杂，单图工时约1周），可下载作为屏保壁纸。

2.AR互动展示：三件重点文物的AR展示；在现有的app内增加AR功能，利用AR技术将虚拟文物与现实世界内容信息相结合，增强互动性和趣味性；文物在AR模块中可现实720/360度旋转，同时支持放大和缩小，并有一定的动画效果展示。

3.游戏新增：互动游戏更新重置，难度中等，比现有游戏更加复杂有趣。

- APP客户端（IOS/Android）代码的开发升级、打包、发布和技术维护

1.支持目前IOS和安卓主流的操作系统，以及主流的机型。

2.内容模块分为：

（1）典藏鉴赏：a.文物3D旋转鉴赏；b. 3D鉴赏辅助热点信息； c.文物详情内容介绍；d.分享功能。

（2）典藏图录：a翻页功能；b.目录功能；c.内容搜索功能；d.图片缩放功能；e.分享功能。

- 微信H5代码升级发布和技术维护

1.适配市场上主流机型。

2.内容模块为：

（1）典藏鉴赏：a.文物3D旋转鉴赏；b. 3D鉴赏辅助热点信息；c.文物详情内容介绍；d.分享功能。

（2）典藏图录：a.翻页功能；b.目录功能；c.内容搜索功能；d.图片缩放功能；e.分享功能。

3.保证H5运行稳定。

- 数字出版sdk的集成和开发维护

和交互式数字出版平台sdk对接的开发，包括阅读器的更新维护、多媒体查看器的更新维护以及制作工具的维护升级。

- 后台数据库代码开发、数据内容更新和维护

1.兼容多种主流机型。

2.内容模块为：

（1）典藏鉴赏：a.文物3D旋转鉴赏；b. 3D鉴赏辅助热点信息；c.文物详情内容介绍； d.分享功能。

（2）典藏图录：a.翻页功能；b.目录功能；c.内容搜索功能；d.图片缩放功能；e.分享功能。

3.展览信息。

- 技术支持和平台维护

为首都博物馆App提供技术支持及对多方平台的维护工作，包含两年的相关平台维护费用。

- 展示屏租赁

展示屏要求为安卓操作系统，分辨率不小于1920*1080dpi，内存机械硬盘不小于128g，i7或以上处理器，屏幕不小于55英寸，整机748mm*1905mm*64mm左右，支持外接电源，具有wifi链接功能。租赁期五年。