《画中三千界——首都博物馆馆藏明清水陆画展》展厅设计制作

技术需求

一、项目名称及金额

项目名称：《画中三千界——首都博物馆馆藏明清水陆画展》展厅设计制作

项目预算金额：¥520278.2 元。

二、项目概述

“画中三千界——首都博物馆馆藏明清水陆画展”展览展示首都博物馆馆藏明清水陆画。本项目包含展览设计、施工制作，多媒体的设计和制作及相关设备租赁，布、撤展，现场清理复原及垃圾清运等工作。

展览开幕时间：2022年12月31日（暂定）。

工期：2022年12月16日完成全部展项制作并进行初验，2022年12月19日具备布展条件，12月29日完成布展并同期完成竣工验收，以双方合同中载明日期为准。

展览场地：首都博物馆（北京市西城区复兴门外大街16号）圆厅二层、三层展厅，场地面积共700m²、室内净高3.85米。

本次展览分为两大部分；明代道释人物画像、清代道释人物画像。展厅空间按现有展厅的展柜排列，共有展品约 119 组件。

承包方式为：包工包料。

质量要求为：合格。

三、采购内容

按照采购人提供的展览大纲、展览场地平面图等要求进行设计及制作安装施工、撤展等。采购内容具体包括但不限于以下内容：展柜、展墙、展板、展具等设计与制作，施工图设计、多媒体互动设计及制作、多媒体相关设备租赁，施工及布展（博物馆专业展柜集成、辅助展品、与展陈配套的多媒体信息展示推送系统、展区配套服务设施及布展施工，说明牌制作等）、撤展服务、现场清理复原及垃圾清运等工作。

四、设计依据

（一）展陈大纲、文物清单（详见附件1）

（二）场地平面图、展柜尺寸图（详见附件2）

五、设计要求

总体设计要求：展览形式设计力求简洁，主题突出，线路清晰，益于观众参观、理解。

严禁遮挡展厅现有消防、安防设施，如消防栓、烟感、摄像头、红外报警装置等，形式设计方案应切实可行。

具体要求：

（一）展陈的空间设计

要求：依照展览大纲内容和圆厅展柜的分布现状，提供展览的空间布局方案，保证参观线路顺畅。内含平面图、参观流线图、轴测图。

（二）展陈的形式设计

要求：设计出序厅、尾厅、多媒体点位、二三层步行通道形式设计效果图。

依据展厅现有的实际情况，领会大纲内容，做出恰当的形式设计方案。整体风格简洁、大气，高度切合内容，形式新颖，主次分明，生动形象。

（三）多媒体展项深化设计

要求：依据内容主题进行多媒体展项设计，不少于2处，形式创新，有观众参与互动的项目。

- 数字动态水陆画展示

要求：运用字技术将水陆画处理成动态模式。例如，立体呈现画面里衣带飘飘，腾云驾雾神仙的吉祥天庭景象等。

2、多媒体展项-观众互动项目

要求：设置观众参与的多媒体展览知识介绍和互动游戏项目。例如，水陆画介绍、道释人物猜猜看、观音手势问答等。

（四）展陈的平面版式设计

要求：包括标题、各单元部题、各单元内容版式设计、室内外海报设计图、宣传条幅设计。

视觉艺术效果突出，色彩搭配和谐，版式设计新颖，能够充分表现展览主题。

（五）文物保护的技术要求（详见附件3）

（六）展览撤展后的拆除及场地恢复工作

1、供应商需负责展览结束（撤展）后的拆除和垃圾清运等相关工作。

2、展览结束后，供应商需在5日内把展厅清理干净、恢复场地至进场前原状，采购人对场地进行验收。

六、提交设计图纸及施工阶段相关要求

（一）提交设计文件的内容要求

1、深化平面图、流线图、文物点位图、空间轴测图；

2、各重点空间效果图（不少于6张），必须包含序厅展标墙、尾厅、二层与三层步行通道的效果图、多媒体场景效果图（呈现效果需与实际场景比例尺寸匹配）；

3、展标墙、前言、结语、部题、说明牌等文字版式，以及各重点部位立面设计的图文版式设计图；

4、多媒体展项设计脚本、展项点位、设计效果图；

5、为本次展览设计的展台、展托、画托等设计图、制作安装说明；

6、室内外海报设计图、宣传条幅设计图。

（二）提交设计文件的数量要求

1、A3图纸册6套；

2、设计文档电子光盘1套；

注：合同签订后，在2022年12月5日前提交完整的展览设计制作施工图，由首都博物馆进行审核。

附件目录：（另附）

附件1：展览大纲、文物清单；

附件2：场地平面图、展柜尺寸图；

附件3：文物保护的技术要求。

七、服务要求

1、本展览多媒体要根据所提供素材进行方案策划、动画绘制和程序编辑。对于采购人展览项目组未提供的素材，供应商要配合搜集、创作所需素材。供应商应具备较强的深化设计能力、施工制作能力和多媒体策划、制作、编辑能力。

2、供应商的人员配备要齐全，参与本项目的人员要贯穿概念设计、深化设计、展览施工、布展、整改等全部流程。

基本人员要求如下：1名项目经理负责总体接洽，过程中不得更换；1名总体设计师，进行空间设计并与招标人展览主创接洽；1名柜内设计师，进行文物点位和柜内展托展具的设计；1名施工图设计师绘制施工图纸并与施工现场沟通；1名3D设计师绘制效果图；2名平面设计师进行广告、开幕式背板、展板、说明牌等项目的设计，并配合方案汇报、线上宣传进行相关项目的设计；2名多媒体设计师，进行多媒体项目的设计；1名新媒体设计师，对展览进行线上的宣传推介和观众互动项目的设计。供应商要根据项目进展情况及采购方工作需求，对参与项目的人员进行补充和调剂。供应商应提供本次项目施工和设计团队人员名单、电话。

3、采购人展厅内不具备现场加工条件，供应商应具备场外独立施工场地，并在外场完成展墙、隔断、展板、展托的等构配件的加工制作及预拼装流程，再运至采购人展厅完成展览制作的最终组装工作。

八、保修服务

1、成交供应商对本项目的施工质量负责保修持续至展览撤展完成之日，保修期自展览制作完成并验收合格之日起计算；

2、保修期内，如出现问题，成交供应商应在接到采购人通知后2小时内派维修服务人员到场与采购人共同处理。如确属施工造成的质量问题，成交供应商负责修理，费用由成交供应商承担。成交供应商怠于履行保修义务的，采购人有权聘请第三方代为履行，费用由成交供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除相应费用；如果是其他非成交供应商原因而引起的问题，采购人可委托成交供应商负责维修，费用由采购人支付。

九、所属行业：

本项目采购标的属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）：租赁和商务服务业。