北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程项目建设管理

遴选文件

（项目编号：JAXD2024-BJYZ-02006）

采   购  人：首都博物馆

代 理 机 构：北京建安信达招标代理有限公司

目录

第一章  遴选邀请书	1

第二章  供应商须知资料表	3

第三章  供应商须知	6

第四章  采购需求	17

第五章  评审方法	20

第六章  合同	26

第七章  附件——响应文件格式	42

第一章  遴选邀请书

北京建安信达招标代理有限公司受首都博物馆的委托，就北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程项目建设管理进行馆内遴选。现邀请合格的供应商参加馆内遴选。

一、项目概况：

1、项目名称：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程项目建设管理

2、项目编号：JAXD2024-BJYZ-02006

3、采购人名称：首都博物馆

4、采购人地址：北京市西城区复兴门外大街16号

5、采购人联系方式：010-63363388

6、采购代理机构名称：北京建安信达招标代理有限公司

7、采购代理机构地址：北京市朝阳门外大街26号朝外men写字中心A座2101B

8、采购代理机构联系方式：010-85188519  010-85187519

9、预算金额：72.53万元

10、合同履行期限：一年（具体以完成信息化工程项目总体决算为准）。

11、采购方式：馆内遴选

12、采购内容：具体内容详见“第四章 采购需求”。

二、供应商资格要求：

1、供应商须满足《中国政府采购法》第二十二条规定；

2、特殊资格要求：无

3、本项目不接受联合体形式响应；

4、本项目不允许转包、分包。

三、购买遴选文件时间：2024年02月28日上午09:00—2024年03月05日下午17:00止（北京时间）法定节假日除外

四、购买遴选文件地点：北京市朝阳门外大街26号朝外men写字中心A座2101B。

五、遴选文件售价：每套200元人民币，售后不退。

六、报名时需提供营业执照复印件及授权委托书原件。（含法定代表人和被授权人身份证复印件）

七、递交响应文件截止时间和地点：2024年03月06日下午14点00分（北京时间），地点：北京市朝阳门外大街26号朝外men写字中心A座2101B

八、遴选时间、地点：2024年03月06日下午14点00分（北京时间），逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。届时请供应商法定代表人或其授权代表参加遴选。

九、凡对本次遴选提出询问的，请与北京建安信达招标代理有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

1.采购人信息

名称：首都博物馆

地址：北京市西城区复兴门外大街16号

联系方式：010-63363388

2.采购代理机构信息

名称：北京建安信达招标代理有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街26号朝外MEN写字中心A座2101B

联系方式：010-85188519

3.项目联系方式

项目联系人：李巨、赵锦涛、贾慧岩、白工

电话：010-85188519

十、其它补充事宜：

1、政府采购促进中小企业发展

2、政府采购支持监狱企业发展

3、政府采购促进残疾人就业

4、政府采购信用担保

第二章  供应商须知资料表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：首都博物馆 采购代理机构：北京建安信达招标代理有限公司 |
| 2 | 预算金额：72.53万元 |
| 3 | 遴选文件澄清或者修改截止日期：提交首次响应文件截止之日3个工作日前 |
| 4 | 响应文件语言： 简体中文 |
| 报 价 和 货 币 |  |
| 5 | 报价货币： 人民币 |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 采购代理服务费：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号、发改办[2003]857号文件的规定，采购代理机构按其成交价向成交供应商收取招标代理服务费,方式为差额累进,分段计取，由成交供应商支付。 成交服务费银行账号： 账户名称：北京建安信达招标代理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 账号：632643601 |
| 7 | 本响应文件有效期为自提交最后报价之日起 90 天。 |
| 8 | 响应文件份数：一份正本、四份副本、一份电子版 |
| 9 | 供应商递交的电子版文件应为响应文件正本PDF扫描版，包含纸质响应文件全部内容，储存载体为U盘。 |
| 10 | 提交首次响应文件截止时间及遴选时间：2024年03月06日下午14点00分（北京时间），逾期送达或不符合密封规定的，恕不接受。 遴选次序：按递交首次响应文件次序，供应商在收到评审小组的通知后应在指定时间内到达遴选地点。 响应文件递交地点及遴选地点：北京市朝阳门外大街26号朝外MEN写字中心A座2101B 遴选内容：评审小组针对供应商的响应文件的商务、技术和价格等内容进行。评审小组可根据遴选文件和遴选情况实质性变动遴选文件中的内容，包括“第四章 采购需求、“第六章 合同”。 |
| 11 | 除供应商须知17.2.2规定的无效响应条款外，以下情况按无效响应处理： 1、为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加的； 2、供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动的，相关响应均无效。 |
| 12 | 合同履行期限：一年（具体以完成信息化工程项目总体决算为准） |
| 13 | - 评审方法和标准：综合评分法 |
| 14 | 供应商法定代表人或其授权代表应携带身份证明原件至遴选现场，以备查验。 |
| 15 | 响应文件应双面打印，目录页码齐全清晰。 |
| 16 | 遴选保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 遴选保证金：保证金金额为人民币14000元 遴选保证金递交时间：响应文件提交截止时间前（遴选当天2024年03月06日下午14点00分（北京时间）） 账户名称：北京建安信达招标代理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 账号：632643601 注： 1、采用汇款形式的，须在提交首次响应文件提交截止时间前到账。 2、保证金应当从供应商的基本账户转出，任何从个人账户转出的保证金视同无效。 3、未成交供应商的保证金，将在向成交供应商发出成交通知书后5个工作日内无息退还。 4、接到成交通知后，成交供应商付清采购代理服务费。 5、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。 |
| 17 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 18 | 本项目不接受联合体响应。 |
| 19 | 支付方式按照北京市各级财政部门的相关规定执行。 |

第三章  供应商须知

一、说明

1.采购单位及合格的供应商

1.1本项目采购人为：首都博物馆

1.2本项目采购代理机构为：北京建安信达招标代理有限公司。

1.3满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次采购活动：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，包括法人、其他组织、自然人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2遵守国家有关法律、法规、规章，符合第一章“遴选邀请”中“供应商资格条件”中规定的要求；

1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

1.5供应商的信用信息记录：

1.5.1使用规则：提交文件当天，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动。

15.1信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.5.2查询记录和证据留存的具体方式：经采购代理机构查询的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他评审记录一并保存。

1.6供应商在本次采购活动过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，采购单位有权取消其遴选资格或成交资格。

1.7采购当事人之间不得相互串通，否则采购单位有权取消其遴选或成交资格。

2.资金来源

2.1本项目资金来源为财政性资金，由于财政资金拨付给甲方延期而导致的付款延误不视为甲方违约，甲方无需承担违约责任。

3.遴选费用

3.1供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论遴选结果如何，“供应商须知资料表”第1条中所述的采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、遴选文件

4.遴选文件构成

4.1要求提供货物、服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在遴选文件中均有说明。遴选文件共七章，内容如下：

第一章 遴选邀请书

第二章 供应商须知资料表

第三章 供应商须知

第四章 采购需求

第五章 评审方法

第六章 合同

第七章 附件-响应文件格式

4.2供应商应认真阅读遴选文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照遴选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对遴选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5.供应商的疑问

5.1供应商对遴选文件有疑问，并且以书面形式向采购单位提出的，采购单位对书面疑问将以书面形式予以答复，并将书面答复发给所有领取/购买遴选文件的供应商（答复中不注明问题的来源）。

6.对遴选文件的澄清或者修改

6.1在提交首次响应文件截止之日前，采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对遴选文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为遴选文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前通知所有获取遴选文件的供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

6.3对遴选文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有接收遴选文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三、响应文件的编制

7.报价范围及响应文件中语言和计量单位的使用

7.1供应商不得仅对本项目中的部分内容进行报价或响应。

7.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关遴选的所有来往函电均应以简体中文书写。供应商提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有简体中文翻译本，并以中文翻译本为准。

7.3响应文件中所使用的计量单位，除遴选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.响应文件构成

8.1供应商应完整地按遴选文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

附件1——报价函（格式）

附件2——报价表（格式）

附件3——分项报价表（格式）

附件4——资格证明文件

附件5——供应商情况表（格式）

附件6——服务方案

附件7——拟投入项目人员情况

附件8——业绩证明文件

附件9——中小企业声明函（中小企业参加的）

附件10——监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

附件11——残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参加的）

附件12——供应商自行提交的其他文件

附件13——最终报价单

8.2	上述8.1条外，响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。

9.证明服务的合格性和符合遴选文件规定的文件

9.1供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下服务的合格性且符合遴选文件的规定。该证明文件是响应文件的一部分。

9.2前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1服务方案的详细说明。

9.2.2对照遴选文件服务需求，逐条说明所提供服务已对遴选文件的项目需求做出了实质性的响应，或申明与项目需求条文的偏差和例外。

10.遴选报价

10.1所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则其报价无效。

10.2遴选文件对每种服务只允许有一个报价，评审小组不接受有任何选择的报价。

10.3报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报服务相关的所有税费。

10.4报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

10.5供应商按上述10.2款要求填写报价供评审小组评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权利。

10.6供应商应对遴选文件服务需求中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价。

10.7为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，供应商不得以低于企业自身经营成本报价，若评审小组认为其报价有可能低于企业自身经营成本，且该供应商的响应文件内所附资料不能做出合理解释或说明时，评审小组可以通过澄清或少数服从多数的原则，投票确定其报价 是否有效。

11.响应文件有效期

11.1响应文件有效期应自规定的提交最后报价之日起，至“供应商须知资料表”第7条中所述时限内保持有效。响应文件有效期不足的将被视为非实质性响应文件而予以拒绝。

11.2采购单位可根据实际情况，在原响应文件有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12.响应文件的签署及规定

12.1供应商应按照遴选文件“供应商须知资料表”第8条规定的份数提交响应文件正本、副本和电子版，每本响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或电子版。若正本和副本或电子版不符，以正本为准。

12.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。响应文件应当装订成册，编制页码。响应文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章后才有效。

12.4响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.5本遴选文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人或授权代表在遴选文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人盖章”是指供应商法定代表人在遴选文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四、响应文件的递交

13.响应文件的密封和标记

13.1提交首次响应文件时，供应商应将响应文件正本、副本、电子版密封提交。

13.2所有信封或纸箱上均应：

（1）清楚标明递交至遴选文件中所要求的地址。

（2）注明项目名称、项目编号和“在  （          时间）之前不得启封”的字样（填入规定的提交首次响应文件截止日期和时间）。

（3）在信封或纸箱的封装处加盖供应商公章。

13.3所有信封或纸箱上还应写明供应商名称和地址，以便若其文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

13.4如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对响应文件的误投或过早启封概不负责。

14.提交响应文件截止时间

14.1供应商应按遴选文件第一章“遴选邀请书”中规定的提交响应文件截止日期、时间和地点，将响应文件密封递交采购代理机构。

14.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改遴选文件延长提交响应文件截止时间。在此情况下，采购单位和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.3在提交响应文件截止时间后送达的任何响应文件为无效文件，采购单位或评审小组有权拒收并原封退回。

15.响应文件的补充、修改或者撤回

15.1提交响应文件以后，如果供应商提出书面补充、修改或者撤回响应文件的要求，在提交响应文件截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

15.2供应商补充、修改的书面要求被采购代理机构接受的，其补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.3供应商对响应文件的补充、修改或者撤回的要求应采用书面形式，并应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

五、遴选

16.遴选仪式与评审小组

16.1采购代理机构应当按遴选文件的规定，在提交首次响应文件截止时间的同一时间和地点组织遴选仪式。遴选仪式应邀请供应商代表、采购人和专家等有关方面代表参加。参加遴选仪式的代表人应签名报到以证明其出席。不参加遴选仪式的供应商，视同同意评审结果。

16.2遴选仪式开始时，采购代理机构宣读遴选致辞，由供应商代表或采购人监察人员或公证人员检查响应文件的密封情况，经确认无误后，供应商退场。

16.3采购代理机构除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应文件之外，不得拒绝任何响应文件。

16.4评审小组根据采购项目的特点组成，负责评审工作，履行评审专家的各项职责。

16.5评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购单位有权向相关监督管理部门通报。评审小组成员不履行法定职责，影响项目评审的，采购单位将依照相关法律法规的规定向有关监督管理部门通报或投诉。

17.	响应文件的初审

17.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

17.1.1资格性检查指依据法律、法规和遴选文件的规定，对响应文件的有效性、响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

17.1.2	符合性检查指依据遴选文件的规定，对响应文件的完整性和其对遴选文件的响应程度进行审查，以确定是否对遴选文件的实质性要求作出响应。

17.2非实质性响应的文件

17.2.1在遴选中，根据本须知的规定，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了遴选文件的要求。实质上响应的文件应该是与遴选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的文件和承诺。对关键条款，例如关于适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

17.2.2	未实质性响应的文件将按无效处理。如发现下列情况之一的，其响应文件将按无效响应处理：

1）未按照遴选文件规定要求交纳保证金的；

2）未按照遴选文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备遴选文件中规定的资格要求的；

4）不符合法律、法规和遴选文件中规定的其他实质性要求的；

17.3初审过程中，评审小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.4供应商的澄清、说明或者更正应当为书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

18.遴选

18.1评审小组将与实质性响应遴选文件的供应商进行谈判。评审小组成员将依照供应商提交首次响应文件的次序，集中与单一供应商分别进行谈判。供应商代表应按照评审小组通知的时间和地点参加。为加快遴选进程，要求参加遴选的供应商代表已获得充分授权。参加遴选的供应商法定代表人或其授权代表应随带本人身份证明原件以备查验。

18.2在谈判期间，供应商应对评审小组提出的问题作出书面答复和承诺，并在评审小组规定的时间内提交。供应商提交的书面回答或承诺应由法定代表人或授权代表签字或加盖公章，并将作为其响应文件的一部分，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。谈判次数及每个供应商的谈判时间将由评审小组根据具体情况确定。

18.3在每一轮谈判结束后，评审小组可能会对遴选文件中实质性内容进行变动。任何变动的部分评审小组将会在下一轮谈判前及供应商提交最后报价前，及时以书面形式同时通知所有参加遴选的供应商。对遴选文件作出的实质性变动是遴选文件的有效组成部分。

18.4评审小组将在谈判结束后，根据供应商报价及谈判情况要求所有参加遴选的供应商在规定时间内同时提交最后报价。

18.5最后报价是响应文件的有效组成部分。

19.评审

19.1初步评审合格的响应文件，经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，评审小组将根据《遴选文件》确定的评审原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

19.2评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.3综合评分法，是指《响应文件》满足《遴选文件》全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

六、确定成交供应商

20.评审原则

20.1确定成交候选供应商原则

20.1.1成交候选供应商的确定原则及标准：按评审后得分由高到低顺序排列。总得分排名第一名的供应商为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同，且最后报价也一样的，按照技术部分评分由高到低的顺序推荐。

20.2评审价格

20.2.1小型和微型企业参与遴选，符合工信部联企业【2011】300 号规定的划分标准，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

20.2.2依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》参加遴选的监狱企业，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。

20.2.3符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的残疾人福利性单位并提交“残疾人福利性单位声明函”，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.评审过程及保密原则

21.1评审小组在遴选中，不得透露与遴选有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.2遴选结束后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、遴选、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

21.3在评审期间，供应商试图影响采购单位和评审小组的任何活动，将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

22.接受和拒绝任何或所有响应文件的保留权利

22.1因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购单位保留与其他候选供应商签订合同的权利。

23.成交通知书

23.1在响应文件有效期内，成交供应商确定后，采购代理机构将在首都博物馆官方网站发布成交结果公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2成交通知书是合同的组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照遴选文件确定的事项与采购人签订书面采购合同。如果成交供应商不与采购人签订合同，除不可抗力或遴选文件认可的情形外，遴选保证金将不予退还。

24.2遴选文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

24.3成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.采购活动终止

出现下列情形之一的，采购活动终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对文件作实质性响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、质疑

26．供应商质疑

26.1供应商认为本项目遴选文件、采购过程及成交结果使自身的权益受到损害，可以在法定期限内向采购单位提出质疑，质疑的范围仅限于上述三方面的事项。采购单位在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

26.2提出质疑的期限：

26.2.1供应商对遴选文件提出质疑的，应当在收到遴选文件之日或者遴选文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

26.2.2供应商对采购过程提出质疑的，应当在各遴选程序环节结束之日起7个工作日内提出。

26.2.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交公告期限届满之日起7个工作日内提出。

26.2.4供应商在法定质疑期内两次或多次提出针对同一采购程序环节的质疑将被拒收。

26.3供应商提出质疑时，应当在法定期限内直接或以邮寄方式提出书面质疑函和必要的证明材料，并联系相关部门及负责人。联系方式及相关信息如下：

采购代理机构：北京建安信达招标代理有限公司

地  址：北京市朝阳门外大街26号朝外men写字中心A座2101B

电  话：85188519  85187519

传  真：010-85188519-609

电子信箱：jiananxinda@126.com

26.3.1质疑函应当包括：

（1）质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

（2）具体的质疑事项及事实依据；

（3）必要的证明材料。

供应商对质疑材料的真实性承担相应法律责任。

26.3.2供应商质疑函应当署名并加盖单位公章。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字。

26.3.3质疑人可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交相关质疑材料外，还应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

26.4供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第四章  采购需求

北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程项目建设管理采购需求

- 背景与必要性

北京大运河博物馆信息化工程，依托全馆业务协同支撑平台、藏品知识图谱、博物馆参观账单系统、博物馆运行评估指标管理等支撑层系统建设，建设文化遗产管理与研究公众服务、一馆多址综合办公、安全运行管控、综合运维管理五大核心业务系统，配套建设大数据平台及相关支撑平台等内容，实现从征集、修复、典藏、陈列、保护、研究到传播、教育、服务的全链条智慧化应用，提升公众服务水平和宣教能力，满足“一馆多址”运营管理模式的数字化博物馆运行服务体系，支撑博物馆管理的数字化、智慧化决策。

本项目服务范围是对该工程建设全过程管理，同时兼顾其他与建设相关工作的整体项目管理。

由于北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程建设项目由市发改委批准立项，整体项目体量约4500万元，建设周期预计12个月。项目纳入北京市投资项目调度与服务平台监管。内容繁杂、投资规模大，对规范化管理、执行项目有很高要求。项目管理服务单位全方位负责工程的资金、质量及进度把控和协调，协助首都博物馆按市发改委及财政工作有关要求进行项目管理和质量把关，提炼建设功能需求和建设标准，完成项目预期目标的严格控制和有效约束。

项目管理公司应是具备项目建设管理经验的专业咨询机构，熟悉整个建设流程，具有丰富的管理经验和与本项目建设内容相关的各类专业人员。

委托项目管理公司代表首都博物馆对项目进行管理，在项目建设中发挥主导作用，通过制订全程项目实施计划、协调各参建单位关系、制定风险预案、流规范化流程等一系列管理措施，达到合理安排各项工作提升项目管理水平和运行效率的目的。

二、采购内容

1.管理范围：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程。

2.管理内容：协助首都博物馆开展北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程项目前期管理、采购管理、投资管理、技术管理、结算审查、决算报告编制、全程交付管理等方面工作，具体事项如下：

（1）协助首都博物馆办理项目相关的各项审批或许可手续。

（2）协助首都博物馆进行采购管理工作，包括对采购工作提供咨询服务。协助编写采购过程中相关文件。协调采购工作事项，协助开展采购相关准备工作，沟通、协调或协助处置采购过程中出现的问题。

（3）协助首都博物馆对其所签订的合同进行管理，合同管理的内容主要包括合同的签约管理、合同的履约管理、合同的纠纷及索赔管理、合同的档案管理。

（4）协助首都博物馆对项目进行投资及进度管理。

（5）配合开展与投资、招标等各政府监督部门和各参建单位（软件开发商、监理等）的关系协调。考虑到北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化建设为整体性工程，除本项目外，另有财政资金支持部分建设任务，项目管理单位负责建立整体协调机制和流程，配合采购人协调不同资金渠道建设项目实施单位之间的关系，统一规划软硬件实施的先后次序、时间安排。

（6）督促项目各参建单位，按照相关合同约定配备人员、组建机构、履行义务。

（7）督促各参建单位收集整理各自工程档案资料，整理汇编首都博物馆的工程档案资料并移交首都博物馆。

（8）组织并负责结算审核，对施工单位报审结算资料进行审核，对有争议的内容，会同首都博物馆、监理单位、设计单位有关人员共同协商解决。提交相关工作报告。

（9）依据政府投资主管部门相关政策要求，配合编制项目《竣工决算报告》。在项目决算评审过程中，按照首都博物馆及主管部门意见，提供技术支持服务。

（10）完成首都博物馆安排的项目相关管理工作。

注：以上为常规的工作范围，可视项目具体情况进行调整。

3.经费来源：包含在项目总投资 “项目建设管理费”中。

三、服务要求

（1）中标人应制定详细的服务方案，明确工作内容、组织实施计划、人员分工、保障措施等。

（2）中标人应组建专门的技术团队，明确人员安排和工作地点、时间、专业技术力量并分工负责，开展管理服务工作。

（3）在项目实施过程中，中标人应严格按照工作方案及首都博物馆的相关工作要求推进项目，确保项目整体按项目批复内容和工期完成。

（4）使用项目管理工具软件，为首都博物馆提供多种主题视图的明细一览图表，包括但不限于工程进度、资金情况、事件管理、变更管理等项目要素。

（5）加强北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化建设项目各标段及相关领域工作的统筹衔接。

（6）定期组织工程管理例会以及对项目情况进行书面报告。提供每阶段任务总结和相关管理必要的文件。

（7）服务期限：一年（具体以完成信息化工程项目总体决算为准）。

（8）验收：项目实施完成，项目管理控制目标全部实现，视为项目管理服务通过验收。

（9）项目管理服务验收评价：建设单位采用评分法对中标人履约情况进行评价，评价内容包括：企业履职及合同备案情况、管理人员到位情况、质量控制、投资控制、进度控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调能力和履约整体评价。整体评价结论分为良好、合格、不合格三档，中标人获评良好、合格结论视为项目管理服务验收通过。

第五章  评审方法

一、资格性符合性审查

1、资格性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《馆内遴选采购》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 1、供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 2、供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 3、供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 4、供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 5、供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 复印件加盖公章 |
| 1-2 | 法定代表人授权书 | 提供了符合遴选文件要求的法定代表人授权书。 | 格式见遴选文件格式 |
| 2 | 资格声明函 | 提供了符合遴选文件要求的资格声明函。 | 格式见遴选文件格式 |
| 3 | 无重大事故、违法记录的声明 | 提供了符合遴选文件要求的无重大事故、违法记录的声明。 | 格式见遴选文件格式 |

2、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（遴选文件另有规定的除外）； |
| 3 | 报价有效期 | 响应文件中承诺的报价有效期满足遴选文件中载明的响应有效期的； |
| 4 | 签署、盖章 | 按照遴选文件要求签署、盖章的； |
| 5 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 6 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 7 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 响应文件满足遴选文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 遴选保证金 | 按照遴选文件的规定，交遴选保证金。 |
| 10 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

二、评分标准

1、评审办法：综合评分法。

2、综合评分的主要因素是：价格部分（10分）、商务部分（10分）、技术部分（80分）。

3、评分标准如下：

| 序号 | 评审 条款 | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 部分 （10分） | 价格得分 | 满足馆内遴选文件要求且最终报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/最终报价）×10%×100 | 10 |
| 2 | 商务 部分 （10分） | 企业综合实力 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每提供一个证书得2分，最多6分。 备注：须提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不予认可。 | 6 |
|  |  | 业绩 | 提供自2021年1月1日起至今（以签订日期为准）所承担的类似的业绩，每提供一个类似业绩合同得2分，最多4分。 备注：须提供合同关键页（合同首页、标的页、盖章签字页）复印件并加盖供应商公章，否则不予认可。 | 4 |
| 3 | 技术服务部分 （80分） | 项目理解与重难点分析 | 综合评审供应商对本项目服务内容、项目需求的理解、项目管理的重、难点： 1、供应商对本项目服务内容和项目需求有深刻的理解，充分了解项目工作量，切合项目实际情况；对项目管理的重、难点分析透彻、合理、完善，切合项目实际情况，提供的重难点解决方案合理完善，科学可行，得15分； 2、供应商对本项目服务内容和项目需求有较深刻的理解，基本了解项目工作量，满足项目实际情况；对项目管理的重、难点分析较透彻、合理、完善，满足项目实际情况，提供的重难点解决方案基本合理，科学可行，得10分； 3、供应商对本项目服务内容和项目需求有一定的理解，但细节稍有欠缺，基本知晓项目工作量，符合实际情况；对项目管理的有一定的重、难点分析，但与实际情况的符合程度稍有偏差，提供的重难点解决方案合理性、可操作性等稍有偏差，得5分； 4、供应商对本项目服务内容和项目需求理解泛泛而谈，不切实际；对项目管理的重、难点分析粗略，不符合实际，或者提供的重难点解决方案的合理性及科学性等与项目的符合程度偏差较大，得1分； 5、未提供此项内容不得分。 | 15 |
|  |  | 项目服务方案 | 1、供应商提供了针对性服务方案，服务方案内容合理、完善、可实施，得15分； 2、供应商提供了服务方案，针对性一般，服务方案内容较合理、完善、可实施，得10分； 3、供应商提供了服务方案，但是内容的合理性、全面性、完善程度等稍有欠缺，还有完善空间，得5分； 4、供应商提供了项目服务方案，但是内容简单，通用，与项目的关联性及针对性低，得1分； 5、未提供此项内容不得分。 | 15 |
|  |  | 项目进度计划 | 据采购需求制定详细的项目进度计划： 1、计划合理详细，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰，进度保障措施全面得当，完全满足采购人需求，得5分； 2、计划较为合理，基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确，均具备进度保障措施，基本满足采购人需求，得3分； 3、计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施，满足采购人需求有一定困难，得1分； 4、未提供任何项目进度计划不得分。 | 5 |
|  |  | 质量保证措施 | 1、质量保证机制、质量管理体系、质量管理措施、风险控制措施等内容详细、全面、合理，完全满足招标文件要求的，得5分； 2、质量保证机制、质量管理体系、质量管理措施、风险控制措施等内容一般，基本满足招标文件要求的，得3分； 3、质量保证机制、质量管理体系、质量管理措施、风险控制措施等内容不够详细、不够全面、不够合理，满足招标文件有较大困难的，得1分 4、未提供此项内容不得分。 | 5 |
|  |  | 人员配备 | 横向比较各投标人提供的团队人员及组织架构情况： 1、人员组织架构设置与管理科学合理，符合本项目实际情况，且针对性强，得5分； 2、人员组织架构设置较清晰，能够基本满足项目服务需求，得3分； 3、人员组织架构不合理，管理方案不完善，得0分。 | 5 |
|  |  |  | 拟派本项目经理： 具有系统分析师（高级）证书得1分； 具有信息系统项目管理师（高级）证书得1分； 具有系统规划与管理师（高级）证书得1分； 具有注册信息安全工程师执业资格证书得1分。 注：需提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 4 |
|  |  |  | 团队人员： 具有信息系统项目管理师（高级）证书得1分； 具有网络工程师（中级及以上）证书得1分； 具有系统集成项目管理工程师（中级及以上）证书得1分； 具有信息系统管理工程师（中级及以上）证书得1分； 具有系统规划与管理师（高级）证书得1分。 注：需提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。团队成员同一人最多得3分。 | 7 |
|  |  | 管理制度及人员培训 | 综合评审供应商的日常各项管理规章制度及人员培训。应能体现组织架构和人员专业性利于保障本项目科学规范实施： 1、各项管理制度内容严格、全面，标准明确、流程规范，培训课程专业针对性强，考核制度严格，得4分； 2、提供的各项管理制度内容较全面，标准明确、流程规范，培训课程专业性较强，考核制度较严格，得3分； 3、提供了管理制度，但全面性上有所缺失，标准基本明确、流程较为规范，培训课程无明显对项目的针对性，无明确考核标准，得2分； 4、提供管理制度但是相应内容较为粗略、标准不明确、流程缺失不规范，无对人员的相应考核得1分； 5、未提供此项内容不得分。 | 4 |
|  |  | 突发事件预案 | 1、针对本项目特点，设置应急预案，对可能出现的突发事件考虑非常全面，并有完善的处理措施，保障全面细致，可操作性强，得5分； 2、针对本项目特点，设置应急预案，对可能出现的突发事件考虑较全面，有较完善处理措施，保障基本全面，可操作性较强，得3分； 3、对可能出现的突发事件考虑较全面，有一定的处理措施，可操作性一般，但缺乏细节描述，得1分； 4、方案内容不能体现对突发事件进行有效的处置或未提供此项内容得0分。 | 5 |
|  |  | 业务档案整理实施方案 | 横向比较各投标人提供的业务档案整理实施方案： 1、提供的业务档案整理实施方案内容完整、详实可行，有很强的针对性，能够体现通过管理工具软件或平台对项目各阶段及全过程进展情况进行管理的，得10分； 2、提供的业务档案整理实施方案内容完整，具有可行性、针对性，基本满足项目需求，得7分； 3、提供的业务档案整理实施方案内容有所欠缺，不能覆盖管理项目所需的管理手段及业务文档，可行性、针对性有所欠缺，得4分； 4、提供的业务档案整理实施方案对项目管理所需内容存在较大欠缺，可能影响项目管理的规范性与交付要求，得1分； 5、未提供此项内容不得分。 | 10 |
|  |  | 保密工作方案 | 1、提供的保密工作方案内容完整、详实可行，有很强的针对性，得5分； 2、提供的保密工作方案内容一般，具有可行性、针对性得3分； 3、提供的保密工作方案内容欠缺，可行性、针对性欠缺，得1分； 4、未提供相关内容的，得0分。 | 5 |

注：

1.得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入。

2.小型和微型企业参与谈判，符合工信部联企业【2011】300 号规定的划分标准，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》参加谈判的监狱企业，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。

4.符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的残疾人福利性单位并提交“残疾人福利性单位声明函”，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第六章  合同

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

合同书

(甲方)北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程项目建设管理项目，委托北京建安信达招标代理有限公司经公开遴选，现确认               (乙方)为中选人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（一）本合同书、合同一般条款及附件

（二）中选通知书

（三）采购文件(含采购文件补充通知)

（四）响应文件(含澄清文件)

（五）合同补充协议

（六）	经甲方确认的《项目管理实施规划》

二、服务内容

协助首都博物馆开展北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程项目前期管理、采购管理、投资管理、技术管理、结算审查、决算报告编制、全程交付管理等方面工作，详见本采购文件第四章采购需求全部内容。

三、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

四、付款方式

本合同的付款方式为：

（1）合同签订后10日内，支付暂定合同金额的50%作为预付款；

（2）信息化建设工程项目建设所涉及的软件开发、监理工作的全部完成后支付暂定合同金额的10%；

（3）信息化建设项目软件开发部分初验通过后支付暂定合同金额的30%；

（4）通过财政决算审核后10日内，一次性支付余款。

支付合同金额以市财政实际下达金额为准。

五、本合同服务的时间及地点

时间：

地点：

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

| 甲方： （公章） 法定地址： 法定代表人（签字或签章）或其 委托代理人： （签字） 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 乙方： （公章） 法定地址： 法定代表人（签字或签章）或其 委托代理人： （签字） 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |

合同一般条款

鉴于甲方就选择项目管理单位事宜依法进行了公开遴选，乙方按照法律及遴选文件的要求参与比选，并最终中选。甲、乙双方在比选和应选文件基础之上进行友好协商，就各自的权利和义务达成了一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

1.1“本合同”是指本《项目管理服务合同》第19条所界定的全部合同文件。

1.2“本工程”是指本合同第二条描述的       项目工程。

1.3“服务”是指本合同第三条所描述的、乙方应向甲方提供的项目管理咨询服务。

1.4“甲方”是本合同所指的、承担直接投资责任和聘用专业项目管理公司提供项目管理咨询服务的一方，及其合法继承人和本合同允许的继承人，即          。

1.5“乙方”是本合同所指的、受甲方聘请提供项目管理咨询服务的一方，及其合法继承人和本合同允许的继承人。

1.6“专业工作单位”是指为完成本工程建设所聘请的设计、监理、施工、供货、咨询或提供其他服务的专业各承包单位。

1.7“项目管理部”是指乙方派驻本工程现场或甲方认可的地点实施项目管理咨询服务的组织。

1.8“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.9“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.10“竣工验收”指完成信息化工程项目所有施工及其调试，以取得竣工验收备案表为准。

二、合同范围

协助首都博物馆开展北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程项目前期管理、采购管理、投资管理、技术管理、结算审查、决算报告编制、全程交付管理等方面工作，详见本采购文件第四章“采购需求”。

三、项目管理咨询的标准

3.1前期管理

3.1.1在本合同签署后30日内，乙方向甲方提交该项目建设进度总控制计划的里程碑计划，经甲方审核批准后，作为乙方分阶段工作进度管理的考核指标。在甲方审核批准上述总控制计划的里程碑计划且初步设计完成后1个月间，乙方应编制正式的项目进度总控制计划，包括分解的各单项工程（工作）的进度控制内容，作为分期实现项目分项工作进度的控制性文件提交给甲方。

3.1.2乙方应制定详细的服务方案，明确工作内容、组织实施计划、人员分工、保障措施等。

3.1.3乙方应组建专门的技术团队，明确人员安排和工作地点、时间、专业技术力量并分工负责，开展管理服务工作。

3.2采购管理

3.2.1乙方应协助首都博物馆进行信息化建设工程项目采购管理工作，包括对采购工作提供咨询服务。协助编写采购过程中相关文件。协调采购工作事项，协助开展采购相关准备工作，沟通、协调或协助处置采购过程中出现的问题。

3.2.2乙方参与该项目的信息化建设管理周期约为12个月，此周期作为乙方项目信息化建设管理的计划总目标。

3.2.3上述信息化建设管理周期是指本合同签订到信息化建设工程竣工验收且完成竣工决算审计工作总周期，乙方承担实现工期管理总目标的责任。

3.3投资管理

3.3.1乙方应协助首都博物馆对信息化建设工程项目进行投资及进度管理。本信息化建设工程总价暂定为       元人民币，该总价及此后甲方与其主管部门批准的调整数额作为乙方项目投资控制管理的总目标。

3.3.2因甲方提出特殊的信息化建设设计及设备配置要求，或甲方在项目实施过程中提出临时的设计变更造成金额较大的经济洽商，乙方有权要求相应调整项目投资控制管理目标。

3.4技术管理

3.4.1乙方应协助首都博物馆进行信息化建设工程的技术管理工作，包括对信息化建设工程的设备配置、技术方案的适应性和可行性、实施效果等技术工作提供咨询服务。协助编写信息化建设工程的技术相关文件。协调信息化建设工程的技术工作事项，协助开展相关准备工作，沟通、协调或协助处置施工和验收、试运行过程中出现的问题。

3.4.2乙方应协助首都博物馆对其所签订的合同进行管理，合同管理的内容主要包括合同的签约管理、合同的履约管理、合同的纠纷及索赔管理、合同的档案管理。

3.4.3乙方应督促各参建单位收集整理各自工程档案资料，整理汇编首都博物馆的工程档案资料并移交首都博物馆。

3.4.4甲方委托乙方在该项目中协助负责对工程设计方的管理工作。乙方应根据工程设计合同的约定，监督并管理设计单位在该项目建设期间履行其合同义务。乙方对设计方重大的设计方案应通过经济技术论证进行审定。

3.4.5甲方委托乙方进行该项目信息化建设管理工作。乙方协助甲方制订信息化建设的框架，协助编制审核工程招标文件，配合甲方进行决标。乙方协助甲方审核各项施工合同，在该项目建设和保修期间监督并管理施工单位履行其合同义务。

3.5结算审查

3.5.1乙方组织并负责结算审核，对施工单位报审结算资料进行审核，对有争议的内容，会同首都博物馆、监理单位、设计单位有关人员共同协商解决。提交相关工作报告。

3.6决算报告编制

3.6.1乙方应当依据政府投资主管部门相关政策要求，配合编制项目《竣工决算报告》。在项目决算评审过程中，按照首都博物馆及主管部门意见，提供技术支持服务。

3.7全程交付管理

3.7.1若甲方的指令导致项目建设周期明显延长，经乙方正式提出而甲方因种种原因仍发出此等指令而造成信息化建设管理进度的滞后，乙方有权要求相应顺延项目工期管理的总目标。

3.7.2工程实施过程中如出现下列任一情形导致本工程受到或将受到延误的，乙方有权按照本条款约定的程序提出延期申请：

（1）由于甲方原因造成或引起的工程延误；

（2）由于法律、政策变化或者不可抗力导致的工程延误；

（3）由于设计单位、施工单位或供货单位未能按期履行其合同义务所导致的工程延误，但因为乙方未履行其协调管理职责导致的除外；

（4）其他经乙方提出并经甲方书面认可的情形所导致的工期延误。

若出现上述情形．乙方应尽快在上述情形发生后7日内向甲方提出延期申请。该延期申请应详细说明要求延长的时间、依据，并附上支持其延期申请的详细资料。甲方应在收到乙方延期申请后7日内作出回复，表示批准或不批准．或要求乙方提供进一步的资料或说明。

若乙方未能在上述期限内发出延期申请或其申请因缺乏合理依据而不被甲方认可的，则本项目工期不得延长，乙方无权要求延长工期。

3.7.3质量符合国家、项目所在地的验收质量标准，此要求作为乙方项目质量控制管理的基本目标。

3.7.4项目管理全过程公开透明，杜绝暗箱操作，建设廉洁、优质、高效工程，预防腐败，杜绝各类违法、违纪行为发生，确保“阳光工程”的实现。

加强项目管理和廉正建设，严格按照工程建设法律、法规、制度的相关规定，做好协调工作，确保做到项目管理各项业务活动公开、公平、公正、诚信。

3.7.5甲方委托乙方协助负责监督、控制、协调、管理信息化建设工程各施工单位及监理单位的工作，负责解决和协调工作中的任何问题，确保安全、进度、技术方案、质量、成本等计划的全面实现。

3.7.6甲方委托乙方负责对监理方的管理工作。乙方根据该项目的需要，负责办理委托监理合同的备案手续，监督并管理监理公司在该项目建设期间履行其合同义务。

3.7.7乙方配合甲方与政府主管部门协调，办理各种政府报审报批手续，确保本工程按既定工作总体计划顺利实施。

四、项目管理机构及人员

4.1乙方应按照本合同规定的项目管理服务范围、内容以及项目管理各项控制目标，在合同生效之日起14日内组建并派驻本工程的项目管理部。项目管理部的内部机构设置和职责应科学合理，满足本工程项目管理咨询的需要。

4.2乙方组建的项目管理部，指定          为项目经理，项目管理应得到乙方的充分授权，具备从事项目管理咨询的资历和权利，且项目经理应为专职人员，在本工程合同项下的项目管理服务期间，不得从事任何除本工程的项目管理服务之外的其他工作。

4.3乙方组建的项目管理部，所有管理人员应具备其职责所应具备的资格条件，且明确专职管理人员和兼职管理人员，乙方组建的项目管理部中主要专职管理人员在其服务期内必须常驻现场，不得从事任何除本工程的项目管理服务之外的其他工作。

4.4甲方认为乙方的项目管理人员不称职或者不适合从事本合同规定的项目管理服务时，有权随时要求乙方撤换相关的项目管理人员，乙方应在甲方提出要求后两周内进行撤换。

4.5若因乙方自身专业管理人员不足，无法满足本合同项下的项目管理服务的专业要求，甲方有权要求乙方聘请满足相应专业要求的机构和人员提供服务，聘请费用由乙方承担。

4.6如有突发性事件或问题需要解决，乙方保证该专业相关工作人员能够随时按照甲方要求负责提出建议和意见，并代表甲方处理相关工作。

五、乙方义务和责任

5.1乙方组成的项目管理班子对施工阶段、竣工验收及交付使用、决算诸阶段，根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、投资规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和专业咨询服务。其中需要甲方予以授权或支持的部分，应提前向甲方提出书面建议。甲方将根据信息化建设工程的需要对乙方予以书面授权或批准。

5.2 乙方应协助甲方管理和协调本工程的各专业工作单位，监督各专业工作单位相互配合、积极履行其合同义务，并按期就各专业工作单位的履行情况向甲方汇报。

5.3若乙方发现或知晓信息化建设工程执行过程中的过错、瑕疵或与相关合同不符的情形，乙方就此向甲方发出书面通知，并采取管理或补救措施。

5.4编制并实施《项目管理实施方案》

5.5自本合同生效后14日内，乙方应依据甲方提供的信息化建设工程方案及有关资料和对本项目的了解，向甲方提交符合合同和甲方要求的《项目管理实施规划》，如遇调整事项，乙方应在调整事项发生后7日内重新编制《项目管理实施规划》。《项目管理实施规划》主要内容应包括项目管理控制目标及其分解、项目概况、项目管理组织机构、项目实施总进度及节点实施计划、项目管理咨询的主要内容和方法、拟采用的相应措施以及主要工作的管理流程以及甲方要求明确的其他内容。《项目管理实施规划》经甲方确认后，构成本合同的一部分，对乙方具有约束力。

5.6在甲方确认《项目管理实施规划》后，乙方应按照《项目管理实施规划》履行管理职责，实现其在《项目管理实施规划》中承诺的质量、进度、投资和安全目标。

5.7乙方应按照本合同及其提供的《项目管理实施规划》的要求提供项目管理服务，乙方承诺其提供的项目管理服务应不低于本行业同等专家的技能水平和行业道德行为准则。但《项目管理实施规划》并非认定乙方服务范围和标准的唯一和最终依据，若《项目管理实施规划》与本协议其他内容、甲方根据本协议所作的确认不一致的，按照有利于甲方的原则予以解释。

5.8乙方应以甲方所确认的信息化建设工程总投资为准进行投资管理，为甲方服务的造价咨询单位向甲方提交并经甲方确认的正式造价文件对乙方具有约束力。

5.9乙方不得滥用根据本协议的规定而享有的项目管理职权。乙方项目管理人员必须遵守项目管理工作的职业道德和行为规范，运用出色的技能和经验，坚持守法、诚信、公正、科学的原则。

5.10乙方应确保其完成本合同约定的委托事务的工作主动性、工作时间，拟定选聘各专业工作单位的工作方案；与甲方确认上述工作方案后，协助甲方以本工程建设单位身份统筹安排本工程的建设工作，并安排监督各项施工和供货工作；协调各项政府关系并办理有关报批报备报验手续等。

5.11乙方应及时或按甲方的随时要求向甲方通报项目管理工作的进展情况，并自觉接受甲方的监督和工作指示。乙方有义务及时向甲方提供有关本工程的所有文件、数据、信息和情况。

5.12乙方应严格保守管理活动中知悉的甲方秘密，遵守本合同有关保密的承诺，未经甲方事先书面同意不得泄露给任何第三方，亦不得泄露给本单位内其他无关人员。

5.13乙方应做好信息化建设工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档。保持其及时性、完整性、连续性；做好工程例会、专题会的会议纪要；向甲方提交项目管理工作周、月、季、年度报告及项目管理服务范围内的专题报告。

5.14在甲方与专业工作单位因信息化建设工程发生争议时，乙方应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门进行调解或法院诉讼时，应提供作证的事实材料。

六、甲方权利义务

6.1对委托事项有指导、监督权，并对委托事项的处理有最终决定权，但甲方行使本合同项下的任何权利都不免除乙方的专业责任和本合同项下的任何责任。

6.2有权要求乙方更换本工程服务团队项目经理及其他任何成员或增加新的经过甲方认可的人员。

6.3甲方有权根据实际工作需要，另行聘请相关专业的顾问提供某一特殊领域的专项服务，此种聘请行为不构成对本合同的任何违反。

6.4在服务期间内，甲方应当在与乙方约定的时间内，免费向乙方提供（或联系提供）与上述委托事项有关的各种资料和文件，包括授权乙方进行相关报批手续、施工单位管理或其他事项所需的授权委托文件。

6.5甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的代表，负责与乙方联系。但是，甲方代表本人的审查及验收不能免除乙方应尽的职责。本合同约定甲方代表为         ，如甲方更换代表，要提前通知乙方。

6.6配合乙方根据本合同约定履行项目管理职责，对乙方以书面方式提出、需要甲方决策的事项及时行使决策权。

6.7甲方应按向乙方常驻现场办公人员提供必要的办公条件。

6.8甲方在乙方按时、按质完成本合同约定的工作情况下应及时支付服务费。

七、服务费金额及支付

7.1服务费金额

双方同意，甲方向乙方支付的服务费金额为人民币      元整（大写：人民币      元整)。服务费按照工程的实际概算批复进行调整 。

7.2乙方确认，上述服务费为乙方提供本合同项下全部服务所应从甲方处获得的全部报酬，且包括如下内容：

（1）乙方因履行合同而必须依法承担的一切税费。

（2）乙方所有文件（例如合同文件、报告等）的编制、复印、装订、传真及送达费用，以上文件的数量按甲方的合理要求提供。

（3）乙方人员的交通、通讯费、差旅费及加班费等（本合同另有明确约定的除外）。

（4）乙方人员意外保险与责任。

7.3服务费的支付

（1）合同签订后10日内，支付暂定合同金额的50%作为预付款；

（2）信息化建设工程项目建设所涉及的软件开发、监理工作的全部完成后支付暂定合同金额的10%；

（3）信息化建设项目软件开发部分初验通过后支付暂定合同金额的30%；

（4）通过财政决算审核后10日内，一次性支付余款。

八、违约责任

8.1若甲方无正当理由逾期向乙方支付服务费的，每逾期一日，甲方应按照应付而未付款的万分之贰向乙方支付违约金。实际支付之日以甲方交付可转帐或兑现的支票之日为准。

8.2若乙方违反本合同约定擅自更换管理人员的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方限期纠正，逾期乙方仍不纠正的，甲方有权追究乙方的每更换一次1万元的违约责任，直至未经甲方擅自更换管理人员三次或更换管理人员累计超过50%的，甲方将书面通知乙方解除本合同。

8.3若乙方派出的管理人员在提供项目管理服务过程中出现重大失误，或严重迟延履行本合同义务，或乙方管理人员的专业水平严重低于乙方在应选文件中的承诺，或乙方擅自中止或解除本合同，或者乙方泄漏甲方或本工程的保密资料并给甲方造成损失的，均视为乙方严重违约，甲方有权要求乙方限期纠正，并支付本合同服务费1％的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失，且赔偿由此给甲方造成的其他损失，直至解除本合同。

8.4项目管理服务未达到控制目标的违约处理

若按照国家有关工程质量验收与评定标准评定，如因乙方原因信息化建设工程质量评定结果未达到合格。则乙方应向甲方支付管理费总额5%的违约金。

8.5若乙方未能按本合同所约定工期控制目标完成信息化建设工程竣工验收或未能实现阶段性控制目标（签订合同时明确），每逾期一个月（逾期不足一个月，按一个月计取），应向甲方支付违约金支付本合同服务费5％。乙方应承担的违约责任累计达到10%时，则甲方有权书面通知乙方解除本合同。

8.6若乙方未达到本合同所约定的安全管理目标，则乙方应向甲方支付违约金为合同总额的2%。同时，由于出现安全事故给甲方造成的一切损失（包括但不限于由此导致的索赔和罚款）由乙方承担，且甲方有权从应支付予乙方的服务费中相应抵扣。

8.7若乙方出现违约行为的，甲方有权从应付的服务费中直接扣除相应的违约金或赔偿金。

九、不可抗力

9.1本条所称“不可抗力”是指甲、乙双方所不能控制、不可预见、不可避免的妨碍任何一方全部或部分履行本合同的一切事件。此种事件包括地震、塌方、陷落、瘟疫等自然灾害以及战争、暴动、社会动乱等社会灾难事件。

9.2如果发生不可抗力，以致于任何一方因此而无法履行其在本合同项下的义务，则此种义务在不可抗力持续期间应予中止，中止履行义务一方不承担违约责任。

9.3遭受不可抗力的一方应立即书面通知对方，并提供遭受不可抗力及其影响的充分、适当的证据。遭受此种不可抗力的一方还应采取一切必要措施终止或减轻此种不可抗力造成的影响。

9.4如果不可抗力发生或影响的时间连续超过三个月以上且妨碍任何一方履行本合同时，任何一方有权要求终止本合同项下有关各方的义务。本合同因此被终止时，各方应公平合理地处理相互间的债权、债务关系。

十、合同生效、变更及解除

10.1本合同自甲、乙双方授权代表签署并加盖各自公章之日起生效。

10.2在本合同有效期内，除甲、乙双方协商一致并达成书面合同，或出现本合同规定的单方解约的情形外，甲、乙双方任何一方不得单方终止本合同，否则应承担相应的违约责任，并赔偿由此给另一方造成的损失。

10.3本合同其中一方要求变更或解除合同时，应当提前15天通知对方，因变更或解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。

10.4乙方不得将在本合同中的义务转包给他人或者肢解以后以分包或者挂靠的名义转包给他人，否则，甲方有权解除本合同,并有权追究乙方的违约责任。

十一、服务地点和服务期限

11.1乙方从事委托事务的日常工作地点为                  。

11.2本合同约定服务期限自本合同生效之日起至乙方完成甲方所委托的全部服务工作内容时止，具体结束时间以甲方正式书面通知为准。

十二、财产权与知识产权

12.1任何由甲方提供或支付的供乙方使用的物品和资料都属于甲方的财产，并在实际使用时应如实标明。当项目管理服务完成或终止时，乙方应将甲方提供的所有资料和剩余物品及时返还给甲方。

12.2乙方根据本合同要求向甲方提供的任何意见、建议、方案、图表及其他形式的智力成果（包括过程文件及最终文件），自乙方向甲方提出之日起，其知识产权即属于甲方。

12.3乙方应保证甲方不会因使用这些成果和相关资料及数据等侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益，若由于乙方的原因导致甲方与该等第三方发生纠纷，则乙方应立即出面予以解决并自行负担全部相关费用，若甲方最终承担了赔偿责任，则甲方有权就全部损失向乙方追偿，并有权直接抵扣应当向乙方支付的任何款项。

十三、保密

13.1乙方对其在签署、履行本合同中掌握的一切关于甲方或其关联企业的商业、技术信息和资料，以及与本工程有关的一切信息和资料，均应负责保密，但甲方书面同意公开或者已公开的信息或资料除外。

13.2甲方对其在签署、履行本合同中掌握的一切关于乙方或其关联企业的商业、技术信息和资料，均应负责保密，但乙方书面同意公开或者已公开的信息除外。

13.3除非获得对方的书面同意，本合同任何一方不得在任何时间、向任何第三方透露上述未曾公开的信息或资料，即使本合同解除或终止之后仍然应遵守此条款。

十四、通知

14.1本合同的一切通知均应为书面形式，并应发往本合同注明的通讯地址。

14.2

发出的通知在下述情况下被视为已经有效送达：

（1）电子送达

甲方收发件电邮信箱                                       ；

微信号                                       ；

乙方收发件电邮信箱                                       ；

微信号                                       ；

（2）信函送达

甲方收发件邮政地址                                       ；

收件人                 ；电话：                 ；

乙方收发件邮政地址                                       ；

收件人                 ；电话：                 ；

送达文件可任选一种方式或同时选择两种方式；以电子方式发出的文件，4小时未退回的，视为对方收到；以信函方式发出的文件，三日内未退回的，视为对方收到。

十五、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方均应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。

十六、附则

16.1本合同由以下部分组成，并按照如下先后顺序解释：

（见合同书第一条）

16.2本合同未尽事宣，双方根据需要，经协商一致可另行签署补充合同，补充合同作为本合同不可分割的一部分，与本项目管理服务合同书具有同等法律效力。

16.3本合同的书写、解释和说明，均以汉语为准。

16.4本合同适用的是中国的法律、法规和项目所在地的地方法规、地方规章，以及有关工程造价和工程质量的国家标准、地方标准及行业标准。

16.5本项目管理服务合同正本一式八份，甲、乙双方各执四份，具有同等法律效力。

十七、附件

第七章  附件——响应文件格式

附件1——报价函（格式）

附件2——报价表（格式）

附件3——分项报价表（格式）

附件4——资格证明文件

附件5——供应商情况表（格式）

附件6——服务方案

附件7——拟投入项目人员情况

附件8——业绩证明文件

附件9——中小企业声明函（中小企业参加的）

附件10——监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

附件11——残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参加的）

附件12——供应商自行提交的其他文件

附件13——最终报价单

- 附件1 报价函（格式）

致：北京建安信达招标代理有限公司

根据贵方为(项目名称)项目遴选采购的遴选邀请(遴选编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件：

提供供应商须知规定的全部遴选文件：包括正本    份，副本     份，电子版___份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附响应价格表中规定的应提交的服务遴选响应总价为人民币（用文字和数字表示的遴选响应总价）

2．供应商将按遴选文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部遴选文件，（遴选编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本响应文件有效期为自提交最后报价之日起 90 天。

5．根据供应商须知规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本递交响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________  传真：____________________________

电话：_________________________  电子函件：________________________

供应商授权代表签字：_______________

开户名全称：______________________

开户银行：______________________

银行帐号：______________________

供应商公章：______________________

日期：______________________

- 附件2 报价表（格式）

项目名称：________________                项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 （人民币：元） | 合同履行 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

日期：________________

注：

- 报价货币为人民币；

- 报价总价应包括所有分项报价表总价和其它分项报价；

- 附件3 分项报价表（格式）

项目名称：______________       项目编号：________________

| 序号 | 名 称 | 分项价格（人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 1． |  |  |
| 2． |  |  |
| 3． |  |  |
| 4． |  |  |
| 5． |  |  |
| 6． |  |  |
| 7． |  | 分项报价应完整、详尽，包含但不限于以上名目，可根据实际情况自行填写。 |
| 8． | 总计 |  |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

日期：______________

注:  1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

- 附件 4 资格证明文件

附件 4-1有效的营业执照复印件（须加盖供应商公章）

附件 4-2法定代表人授权书（格式，原件）

附件 4-3资格声明函（格式）

附件 4-4供应商参加购活动前三年内，在经营活动没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

- 附件4-1 有效的营业执照复印件（须加盖供应商公章）

- 附件4-2 法定代表人授权书（格式，原件）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的                    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日生效， 特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

公司盖章：

附件1：

被授权人姓名：

职　　　　务：

电　　　　话：

附件2：

法定代表人身份证复印件；

被授权人身份证复印件；

- 附件4-3 资格声明函（格式）

投标人资格声明函

致：（采购人或采购代理机构）

在参与本次项目遴选中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我单位承诺本声明函内容全部属实。如承诺内容不实，将承担因此而产生的一切法律责任和后果。

供应商授权代表签字：

供应商名称(盖本单位公章):

- 附件4-4 供应商参加采购活动前三年内，在经营活动没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

- 附件5 供应商情况表（格式）

供应商名称：                    日期：

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 主管机关 |  |  |  |  |  |  |
| 企业等级 |  | 组建时间 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |
| 资质等级 |  | 信用等级 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  |  |  | 财务负责人 |  |  |
| 固定资产 |  | 自有资金 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 流动资金 |  | 注册资金 |  |  |  | 营业执照编号 |  |  |
| 资产总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务 状况 | 年份 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业员工 情况 | 总人数（从业人员） |  |  |  | 管理人员 |  |  |  |
|  | 高级职称人员 |  |  |  | 中初级职称人员 |  |  |  |
| 企业 组织机构 | 可附图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下属 部门情况 | 可附表 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

供应商(盖本单位公章):

- 附件6 服务方案

（格式自拟）

- 附件7 拟投入项目人员情况

项目人员资审表（一人一表）

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 职务 |  |
| 相关经验 |  |  |  |
| 遴选文件要求提供的其它证明材料： |  |  |  |

供应商授权代表签字：

供应商(盖本单位公章)：

日          期：

- 附件8 业绩证明文件

（附合同复印件，须加盖供应商公章）

- 附件9 中小企业声明函（中小企业参加的）

中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收 入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件10 监狱企业证明材料（监狱企业参加的）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《北京市财政局 北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购[2014]2506号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖供应商公章。

- 附件11 残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参加的）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

- 附件12 供应商自行提交的其他文件

格式自拟

- 附件13 最终报价单

| 根据 项目(遴选文件编号： )遴选过程中明确的各项要求，本人经请示本公司领导同意并代表本公司对遴选项目做出最终报价如下： |  |
| --- | --- |
| 最终报价 |  |
| 其他承诺 |  |

法定代表人或授权代表（签名）：

供应商（公章）：

年  月  日

说明：供应商可按以上格式填写“最终报价单”，并加盖单位公章后单独携带到遴选现场，用于供应商进行最后报价。