第三部分  采购需求

一、项目名称及金额

（一）项目名称：《大师摇篮·双甲追忆——纪念富连成社创办 120 周年特展》（暂定名）展览深化设计及制作

（二）项目预算：66.022505万元

二、服务内容及要求

（一）项目内容：乙方按照甲方提供的展览大纲、初步方案、展览场地等进行深化设计及制作安装施工、撤展；

（二）承包方式：甲方负责提供概念设计图纸，乙方负责进行深化设计和施工且包工包料完成本项目；

（三）合同履行期限：合同签订之日起至撤展结束恢复原状为止。

（四）项目进度时间要求：2024年10月-2024年12月，完成深化设计和施工图的工作，并配合甲方完成效果图、汇报册、汇报PPT和视频制作工作，直至设计方案审批通过；2024年12月20日前，完成展厅现场施工；展览结束后5日内负责完成全部撤展工作恢复原状。

（五）项目实施地点：首都博物馆B1层M展厅；

（六）质量要求：合格，其中包含室内空气环境质量；

（七）项目实施期间，乙方需委派项目经理、相关专业设计师驻场工作；

三、设计团队人员要求：

（一）人员数量要求：提供至少12人（包含）的团队，其中：项目经理1人；总设计师1人；艺术总监1人；平面设计师至少3人；空间设计师至少2人；施工图设计师至少1人；多媒体设计师至少1人；新媒体设计师至少1人；灯光设计师至少1人。

（二）人员资质要求：

（1）项目经理：5年以上工作经验，需要为本单位正式员工，提供相关证明材料。

（2）总设计师：5年以上工经验，需要为本单位正式员工，提供相关证明材料。

（3）艺术总监：5年以上工作经验，需要为本单位正式员工，提供相关证明材料。

（4）平面设计师：3年以上工作经验，需要为本单位正式员工，提供相关证明材料。

（5）空间设计师：3年以上工作经验，需要为本单位正式员工，提供相关证明材料。

（6）施工图设计师、多媒体设计师、新媒体设计师、灯光设计师：3年以上工作经验，

（三）总体要求：项目团队人员满足岗位要求，且在项目执行期间未经甲方同意不得擅自更换，团队人员一人一岗不得兼任；项目经理、总设计师需全程驻场，其他人员需根据甲方要求时间驻场。

四、设计要求：

能够充分体现富连成在传承戏曲文化，培养人才以及对戏曲发展的重要贡献。

展览风格现代与传统相结合，设计风格有特色，能够有场景化展示。

增加互动性体验设施

考虑空间限制性因素，能够充分利用现有场地，运用适合的设计语言诠释展览主题，营造叙事空间。

注：展览大纲、产品清单、展览场地等详见附件（另附电子版）