首都博物馆信息系统安全等级保护测评项目-服务要求

（如本章内容与遴选文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、项目背景

网络安全等级保护制度是国家网络安全保障工作的基本制度、基本国策和基本方法是促进信息化健康发展，维护国家安全、社会秩序和公共利益的根本保障。

应公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定的《信息安全等级保护管理办法》（公通字 [2007]43号）、《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》（公信安[2009]1429号）、《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）要求，伴随着采购人数字化转型的内生需求，网络安全越发成为在日产工作中重要的组成部分。

根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条：“国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改”的规定，首都博物馆对备案的信息系统按照重要程度进行等级保护，按等级实行管理、分等级响应处置。该项工作包括向公安机关报备网络安全运行状态和安全工作响应、开展等级测评、安全合规整改，接收监督检查。

本项目拟选择具备等级测评资质的公司协助开展此项工作，获得通过公安对采购人已定级系统的安全状态得分。

二、商务条件

1、服务进度要求

第一阶段：项目启动后20个工作日内完成信息收集。

第二阶段：40个工作日内完成相关测评工作，并配合甲方进行整改。

第三阶段：30个工作日内完成复测。

第四阶段：10个工作日内向西城区网安报送测评报告。

以上时间段均不重叠。

服务期间，供应商还需开展北京大运河博物馆官方网站的备案工作，接洽所在地网安备案事宜并完成测评工作。

2、支付条件

合同签订之日起10个工作日内，采购人支付成交供应商服务费用的70%。本项目经采购人验收合格后5个工作日内，采购人支付剩余费用支付。

采购人每次支付费用，成交供应商需提供合规的相应金额发票。本项目资金为财政性资金，费用支付前提为财政性资金到达采购人账户，若因财政性资金未达到采购人账户导致的支付延期，采购人不承担延期支付责任。

三、服务内容

本次测评的系统包括北京大运河博物馆官方网站、首都博物馆APP以及首博网络基础环境。供应商在采购人的组织下开展等级测评、配合安全合规整改，辅助系统备案报送与迎检。以《信息系统等级保护测评报告》为项目交付成果。供应商还需对采购人各分支机构的网络安全情况进行摸排、技术检测及文档编辑整理工作。负责制作工作所需的相关文档，包括但不限于项目差距分析报告、整改建议书、网络拓扑图、风险分析报告、评估咨询报告、系统制度方案、培训材料等。在项目结束前供应商协助采购人通过等保系统定级认证。相关文档需经采购人认可后才能作为最终提交物。

本次等保定级测评服务具体内容如下。

| 序号 | 服务项目 | 子项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差距性分析 | 实施方案设计 | 针对调研结果，设计差距分析的实施方案，包括：评估方法、流程、指标选取、工具等 |
|  |  | 安全技术脆弱性识别 | 对各信息系统安全技术层面要求进行差距分析，找出不符合项与部分符合项 |
|  |  | 安全管理脆弱性识别 | 对各信息系统安全管理层面要求进行差距分析，找出不符合项与部分符合项 |
|  |  | 漏洞扫描 | 对各业务系统相关资产开展漏洞扫描工作，识别出信息系统存在的安全漏洞 |
|  |  | 已有安全措施识别 | 识别已部署安全措施，并对安全措施的合理性与有效行进行分析 |
|  |  | 分析结果研判 | 对测试结果进行分析和判断，确保差距分析结果的有效行与合理性 |
| 2 | 协助整改建设 | 安全策略整改建议 | 依据差距分析结果，结合业务实际情况对框架内容进行详细划分，形成安全策略 |
|  |  | 技术体系整改建议 | 依据差距分析结果，结合安全策略内容，编制技术体系整改措施 |
|  |  | 管理体系整改建议 | 依据差距分析结果，结合安全策略内容，编制管理体系整改措施 |
|  |  | 网络拓扑图结构进行梳理调优 | 对现有网络的整体拓扑图进行合理设计并美观展现 |
| 3 | 安全管理文档梳理以及制度建立 | 安全管理文档梳理 | 依据差距分析结果，结合安全策略内容，协助编制完善各类文档及方案。 对现有系统进行全面的制度管理性文档建立。 |
|  |  | 对网络管理制度与执行文件开展梳理 | 评测信息系统的安全管理制度是否能保证信息安全的适宜性、充分性和有效性。并将已制订的各项制度与可操作的执行文件进行对应，以保障日常工作中制度的落实。补充梳理工作发现的相关缺失制度以及可操作的执行文件。 |
| 4 | 系统等级保护测评 | 测评方案编制 | 确定评测流程、评测指标、评测方法、评测工具等内容 |
|  |  | 安全技术测评 | 物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等安全 |
|  |  | 安全管理测评 | 安全策略和管理制度、安全管理机构和人员、安全建设管理、安全运维管理 |
|  |  | 整体测评与风险分析 | 对评测结论进行合理性与有效行分析,如：判定是否存在高风险 |
|  |  | 整改后复测 | 根据差距分析及整改建议进行整改后测试 |
|  |  | 测评报告编制 | 对评测过程与结论进行汇总，编制各业务系统安全评测报告 |
| 5 | 培训 | 网络安全培训 | 结合首博数字化转型的需求，以及供应商在博物馆行业网络安全的最佳实践，对相关部门人员进行多轮次培训 |
| 6 | 迎检 | 现场检查 | 对网安要求的年度现场检查进行资料准备和辅助。 |
|  |  | 网上检查 | 对网安要求的年度主题信息检查报送进行资料准备和辅助。 |
| 7 | 安全评估及咨询 | 整体安全评估 | 对首都博物馆现有其它重要系统进行梳理，提交网络安全风险评估报告 |
|  |  | 咨询 | 根据甲方需求对在建系统提供安全建设咨询服务 |

四、实施依据

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)；

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2019)；

《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》(GB/T 28449-2018)；

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）。

五、供应商要求

★1、供应商需具备有效的公安部第三研究所颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》

审核依据：供应商在响应文件中提供上证书复印件并加盖供应商公章。

2、供应商具备近三年（合同签订日期为2022年1月1日以后）的类似项目经验（网络安全等级保护测试），具备完成本项目服务的专业能力，如具备有效的中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全风险评估服务资质证书，具备有效的中国合格评定国家认可委员会颁发的《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》（CNAS），可在响应文件中提供以上有效的资质证书复印并加盖供应商单位公章。

3、供应商针对本项目情况组建专门的服务团队，团队人员数量充足，人员相关项目经验丰富，专业能力强，所有团队人员均具有网络安全等级测评师初级及以上证书；服务团队配置合理：

（1）项目经理

具备网络安全等级测评师证书（高级）证书；

具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书（风险管理（专业级））证书；

具备中国认证认可协会颁发的QMS审核员证书；

（2）其他团队人员（不含项目经理）

具备注册信息系统审计师（CISA）证书；

具备PMP证书；

具备注册信息安全专业人员（CISP）证书；

具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书；

具备网络安全服务能力评价证书；

具备NSATP-A证书；

具备DCO数据合规官证书；

具备数据安全能力职能证书；

具备高级软件测试工程师证书；

针对以上人员证书响应要求，供应商可在响应文件中提供以下证明材料：须提供有效期内的证书复印件或证书查询网址网站截图并加盖供应商单位公章，未提供或无法认定证明的不予认可。除以上证明外，项目经理需提供近6个月任意一个月在供应商单位缴纳社保记录的复印件并加盖供应商单位公章。

（3）团队人员在网络安全实战演习中作出突出贡献。可在响应文件中提供感谢信等证明材料。证明材料中需包含致谢单位的公章，否则不予认定。

（4）为方便本项目评审工作，建议供应商将在本项目中可提供的证书通过列表的形式列明。该要求仅为建议，提供与否不影响供应商的响应。以下列表形式供参考：

| 序号 | 人员姓名 | 证书 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |

★4、供应商应在响应文件本项目服务团队花名册（后称统称花名册），花名册需包含人员姓名，电话，身份证号码。供应商应保证如获成交，后续为采购人提供服务的人员与采购文件中花名册提供的人员保持一致，若采购人发现实际工作人员与响应文件中的花名册的服务人员不一致，采购人有权要求更换，供应商承担因此产生的全部损失，且采购人有权无责终止合同。

审核依据：

1）供应商在响应文件中提供本项目服务团队人员花名册，花名册需包含人员姓名，电话，身份证号码。花名册格式按本采购文件“第六部分  附件－－响应文件的格式”中“附件10   人员花名册（格式）”提供。

2）供应商需在响应文件中提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式按本采购文件“第六部分  附件－－响应文件的格式”中“附件9   承诺函（格式）”提供。

以上两个审核依据缺一不可，否则供应商的响应将被视为无效响应。

5、供应商对项目需求认识全面，理解透彻，能合理评估项目服务工作量，对服务要求有深刻理解，对服务过程中的重点、关键点、难点分析详细透彻。

6、供应商需可针对服务过程中可能出现的紧急情况提供相应的应急保障工作方案，保证服务的有序展开。

7、本项目供应商的服务响应应做到快速及时，满足采购人需求；可在响应文件中提供相关服务方案，服务质量保证体系措施得力，全面完善，针对性强，科学有效，客观合理，可实施性强。

8、本项目服务过程涉及的采购人非公开的数据内容，供应商必须严格保密，对于具体接触和执行本服务的工作人员，供应商应确保其严格履行保密责任。供应商可在响应文件中提供完善的保密措施方案。